PROPOSAL LOMBA INOVASI DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

TAHUN 2026

KATEGORI MASYARAKAT UMUM DAN PELAJAR/MAHASISWA

BAGIAN I :  IDENTITAS INOVASI

| Nama Inovasi | Arumanis |
| --- | --- |
| Tahapan Inovasi | ( ) Inisiatif ( ) Uji Coba (x) Diterapkan |
| Inisiator Inovasi | (x) Masyarakat Umum ( ) Pelajar |
| Nama Inisiator | Ilham Taufiq |
| Jenis Inovasi | (x) Digital ( ) Non-Digital |
| Titik Koordinat | -6.82478266796685, 107.13908061164075 |
| Bidang inovasi | Bidang Air Minum dan Sanitasi |
| Tanggal Uji Coba | 04 November 2024 |
| Tanggal Diterapkan | 21 Juli 2025 |
| Tanggal Pengembangan | 02 Desember 2025 |

RINGKASAN

Arumanis (Air Minum dan Sanitasi) adalah inovasi digital inisiatif yang dikembangkan Ilham Taufiq dan diadopsi Bidang Air Minum dan Sanitasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Cianjur untuk memantau konstruksi SPAM perdesaan serta sanitasi—khususnya pengelolaan air limbah—di 32 kecamatan dan 360 desa.

Permasalahan: data progres fisik, keuangan, dan dokumentasi lapangan tersebar (Excel, PDF, WhatsApp, berkas fisik) sehingga deviasi proyek terdeteksi terlambat dan rekapitulasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) memakan 5–10 hari kerja.

Solusi: satu aplikasi terintegrasi dengan fitur pengawasan lapangan, peta capaian per desa, dan pembaruan data secara langsung. Bukti adopsi per 29 Juni 2026: 558 pekerjaan, 29 pengawas aktif, 6.453 foto dokumentasi, 364 unit SPAM terdata digital.

Dampak sistem (bukan capaian infrastruktur fisik): rekapitulasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) kurang dari 1 hari (dari 5–10 hari), laporan pengawas mingguan terstruktur, masyarakat dapat cek capaian desa kapan saja. Capaian layanan fisik Standar Pelayanan Minimum (SPM) air minum 13,25% dan sanitasi 1,90% mencerminkan kondisi wilayah—Arumanis memetakan kekurangan layanan agar intervensi prioritas dapat ditargetkan.

BAGIAN II :  RANCANG BANGUN INOVASI

Catatan Metodologi Data

Catatan metodologi data: angka dalam proposal ini bersumber dari data operasional Arumanis per tanggal pengambilan data, dan masih dalam proses  sinkronisasi harmonisasi arsip berbagai sumber sejak 2017. Capaian kuantitatif bersifat progresif seiring penyempurnaan data.

Dasar Hukum

Inovasi Arumanis berlandaskan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (kaitan sanitasi lingkungan).

Bidang air minum: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Permen PUPR Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan SPAM; Permen PU Nomor 20 Tahun 2006 tentang Persyaratan Teknis Pengembangan SPAM. Bidang sanitasi: Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2014 tentang Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS); Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Kesehatan; Permen PUPR Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Air Limbah Domestik.

Tata kelola digital: Permendagri Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penerapan SPBE; Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi SPBE. Tingkat daerah: Perda Kab. Cianjur Nomor 14 Tahun 2021 (Perumdam Tirta Mukti); Perda Nomor 1 Tahun 2021 (penyertaan modal); Perda Nomor 18 Tahun 2021 (susunan perangkat daerah); Perbup Nomor 102 Tahun 2021 (tugas-fungsi DPKP); Perbup Nomor 23 Tahun 2020 (RAD PAMSIMAS 2019–2023); RPJMD 2025–2029; Kajian RISPAM Kabupaten Cianjur.

Konteks dan Latar Belakang

Inti inovasi Arumanis adalah aplikasi pemantauan pelaksanaan pekerjaan konstruksi infrastruktur SPAM perdesaan serta pekerjaan sanitasi, khususnya pada bidang pengelolaan air limbah (SPALD-T, SPALD-S, IPLT, dan infrastruktur terkait). Pekerjaan tersebar di 32 kecamatan dan 360 desa/kelurahan Kabupaten Cianjur, dengan pelaksana yang melibatkan dinas, pengawas lapangan, konsultan, kontraktor, dan pengelola desa.

Sebelum Arumanis, pemantauan progres fisik, keuangan, dan dokumentasi lapangan banyak dilakukan secara manual. Laporan infrastruktur konstruksi SPAM dan sanitasi kerap dikirim melalui berkas Excel, dokumen cetak, atau pesan instan tanpa arsip terpusat. Penyimpangan pekerjaan—misalnya keterlambatan progres fisik, ketidaksesuaian hasil, atau kekurangan dokumentasi—baru terdeteksi setelah periode pelaporan berakhir.

Di luar fungsi pemantauan konstruksi, Arumanis menyajikan rekapitulasi capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM), peta per desa, laporan siap unduh, statistik pengawas, dan informasi terbuka bagi masyarakat—diperbarui langsung tanpa menunggu rekap manual. Data terhimpun dari berbagai sumber sejak 2017; jejak capaian data SPAM paling lama adalah tahun 2009 dari arsip historis.

Dampak Sistem versus Capaian Layanan Fisik

Penting dibedakan: (A) capaian layanan fisik air minum dan sanitasi di wilayah—bergantung pada pembangunan infrastruktur dan anggaran jangka panjang; serta (B) capaian sistem Arumanis—kemampuan memantau, merekapitulasi, dan mempublikasikan data secara terukur.

Capaian layanan fisik Standar Pelayanan Minimum (SPM) per 29 Juni 2026: air minum 53.206 KK / 266.020 jiwa (13,25% dari target 534.952 KK); sanitasi 9.645 KK / 48.225 jiwa (1,90% dari target 507.000 KK).

Capaian sistem Arumanis per 29 Juni 2026: 558 paket pekerjaan terpantau, rekapitulasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) kurang dari 1 hari (sebelumnya 5–10 hari), 29 pengawas aktif dengan laporan mingguan terstruktur, 6.453 foto dokumentasi terarsip, 364 unit SPAM terdata digital, peta capaian 360 desa dapat diakses masyarakat tanpa pendaftaran.

Inventaris terintegrasi: 558 pekerjaan, 364 unit SPAM, 162 infrastruktur sanitasi. Urgensi gap layanan fisik: 481.746 KK belum terlayani air minum; 497.355 KK belum memanfaatkan sanitasi layak; 261 desa belum berinfrastruktur terpetakan.

Peta anggaran terhimpun: air minum Rp 91,47 miliar, sanitasi Rp 63,30 miliar, pekerjaan Rp 95,28 miliar (466 kontrak), pengawasan Rp 14,46 miliar.

Rekapitulasi Data Terhimpun

Arumanis telah menghimpun data operasional dari berbagai sumber. Proses sinkronisasi resmi dimulai mulai tahun 2017, namun impor capaian unit SPAM memuat jejak historis hingga tahun 2009.

Capaian SPAM per tahun: tahun 2009 (1 record, 1 unit, 218 KK / 1.088 jiwa); tahun 2014 (1 record, 1 unit, 215 KK / 1.075 jiwa); tahun 2020 (63 record, 63 unit, 13.125 KK / 65.607 jiwa); tahun 2021 (59 record, 59 unit, 10.696 KK / 53.433 jiwa); tahun 2022 (61 record, 61 unit, 10.312 KK / 51.546 jiwa); tahun 2023 (55 record, 55 unit, 5.920 KK / 29.601 jiwa); tahun 2024 (192 record, 192 unit, 5.093 KK / 25.479 jiwa); tahun 2025 (71 record, 71 unit, 7.552 KK / 37.828 jiwa); tahun 2026 (5 record, 5 unit, 75 KK / 363 jiwa).

Pemantauan pekerjaan konstruksi per tahun anggaran: 2024: 183 pekerjaan, 145 kontrak; 2025: 241 pekerjaan, 225 kontrak; 2026: 134 pekerjaan, 96 kontrak. Total kumulatif: 558 pekerjaan, 241 hasil fisik, 1.381 penerima manfaat.

Statistik dan Visualisasi Data

Visualisasi tabel berikut disusun dari data operasional Arumanis untuk memperjelas tren pelaksanaan dan dampak sistem.

Tabel 1. Tren pekerjaan konstruksi per tahun anggaran

| Tahun | Distribusi |
| --- | --- |
| Tahun 2024 | 183 paket. |
| Tahun 2025 | 241 paket. |
| Tahun 2026 | 134 paket. |

Tabel 2. Lima kecamatan dengan pekerjaan terbanyak

| Kecamatan | Distribusi |
| --- | --- |
| Karangtengah | 50 paket. |
| Cipanas | 35 paket. |
| Cianjur | 33 paket. |
| Mande | 31 paket. |
| Naringgul | 23 paket. |

Tabel 3. Kegiatan per sumber dana

| Sumber dana | Distribusi |
| --- | --- |
| DAK | 3 kegiatan. |
| APBD | 10 kegiatan. |
| DAU | 4 kegiatan. |
| PAD | 3 kegiatan. |

Tabel 4. Perbandingan dampak sistem (sebelum vs sesudah Arumanis)

| Indikator | Sebelum | Sesudah | Perbandingan visual |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu rekapitulasi SPM (hari kerja) | 8 | 1 | 7,5.; 1.. |
| Interval laporan pengawas (hari) | 21 | 7 | 21.; 7.. |
| Paket pekerjaan terpantau (jumlah) | 0 | 558 | 0.; 558.. |
| Foto dokumentasi terindeks | 0 | 6.453 | 0.; 6453.. |

Ringkasan angka per 29 Juni 2026: 558 pekerjaan, 466 kontrak, 6.453 foto dokumentasi, 29 pengawas aktif di 33 lokasi.

Permasalahan

Permasalahan makro: Kabupaten Cianjur dengan 2.535.002 jiwa penduduk di 32 kecamatan dan 360 desa masih menghadapi gap besar akses air minum layak dan sanitasi. Per 29 Juni 2026, capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) air minum SPAM Perdesaan 13,25% (481.746 KK belum terlayani) dan sanitasi 1,90% (261 desa belum berinfrastruktur terpetakan).

Permasalahan mikro: pemantauan progres fisik, keuangan, dan dokumentasi lapangan dilakukan manual melalui Excel, PDF, WhatsApp, dan berkas fisik tanpa jejak terpusat. Rekapitulasi capaian SPM lintas 360 desa memakan 5–10 hari kerja. Data historis sejak 2017 tersebar di berbagai format dan belum terharmonisasi.

Isu Strategis

Arumanis mendukung SDGs 6 (air bersih dan sanitasi layak), Asta Cita terkait penurunan stunting, serta reformasi birokrasi melalui digitalisasi SPBE. Di tingkat nasional, inovasi selaras RPJMN dan program PAMSIMAS. Di tingkat daerah, inovasi mendukung RPJMD, RISPAM Kabupaten Cianjur, RAD PAMSIMAS, serta prioritas peningkatan cakupan layanan air minum dan sanitasi di 360 desa.

Metode Pembaharuan

Metode pembaharuan inovasi dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah penerapan Arumanis. Kondisi sesudah inovasi mengacu pada data operasional Arumanis yang diperbarui secara berkala, dengan catatan bahwa proses sinkronisasi data historis sejak 2017 masih berlangsung sehingga capaian kuantitatif bersifat progresif.

Perbandingan Sebelum dan Sesudah

Integrasi data: sebelumnya 4–6 format terpisah (Excel, PDF, WhatsApp, berkas fisik); sesudahnya satu aplikasi Arumanis. Rekapitulasi capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) lintas 360 desa: dari 5–10 hari kerja menjadi kurang dari 1 hari. Unit SPAM terdigitalisasi: 364 unit dengan 508 record capaian multi-tahun.

Pemantauan proyek: sebelumnya tidak seragam per berkas; sesudahnya 558 paket pekerjaan terpantau. Interval laporan pengawas: dari 2–4 minggu menjadi mingguan melalui fitur pengawasan lapangan terpadu. Dokumentasi foto: dari tersebar di gawai pengawas menjadi 6.453 foto terarsip terpusat dengan lokasi lapangan.

Pemantauan Pekerjaan Konstruksi SPAM Perdesaan

Setelah inovasi, pekerjaan konstruksi SPAM dipantau melalui pencatatan paket pekerjaan dan fitur pengawasan lapangan terpadu. Tercatat 558 pekerjaan dengan 466 kontrak, 6.453 dokumentasi foto terarsip, dan 29 pengawas aktif di 33 lokasi. Data 364 unit SPAM menjadi acuan pemantauan layanan pasca-konstruksi.

Pemantauan Pekerjaan Sanitasi dan Air Limbah

Setelah inovasi, 162 infrastruktur sanitasi terdata dengan 104 desa memiliki infrastruktur terpetakan. Capaian pemanfaat mencapai 9.645 KK dan 48.225 jiwa, dengan nilai investasi terkonsolidasi. Peta capaian publik memungkinkan pemantauan visual per desa.

Penyajian Data Langsung

tampilan ringkasan data program menampilkan kegiatan, pekerjaan, kontrak, hasil fisik, pagu, distribusi sumber dana (DAK, APBD, DAU, PAD), dan tingkat kelengkapan data tanpa menunggu rekapitulasi manual. Laporan siap cetak dihasilkan dari data yang sama dengan laporan pengawasan lapangan.

Integrasi Sumber Data Sejak 2017

Data historis berasal dari arsip Excel/CSV, input operator, capaian unit SPAM, dokumentasi pengawasan, dan kontrak pekerjaan. Hingga tanggal pengambilan data ini, 508 catatan capaian SPAM dan data pekerjaan aktif telah terhimpun.

Studi Kasus

Studi kasus berikut bersumber dari data operasional Arumanis terbaru (bukan ilustrasi). Dua paket dipilih sebagai contoh pemantauan konstruksi air minum dan sanitasi dengan dokumentasi lapangan terbanyak.

Kasus 1 — Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan

Paket #614: Desa Wargaasih Kec. Kadupandak, Desa Wargaasih, Kecamatan Kadupandak. Sub-kegiatan: Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan. Tahun anggaran 2026, sumber dana PAD, pagu Rp 300.000.000, kontrak Rp 298.000.000 (CV. CITARUM RAYA, SPK 602.4/SPK/PPK/DISPERKIM-AMS.037.146/2026).

Sebelum Arumanis: laporan progres dan foto kerja dikirim terpisah (Excel/WhatsApp) tanpa arsip terpusat. Sesudah Arumanis: tercatat 38 foto dokumentasi terarsip, pengawas Konsultan Paket 1 melaporkan melalui fitur pengawasan lapangan terpadu. Operator dinas memantau paket ini di aplikasi Arumanis bersama 558 pekerjaan lainnya.

Kasus 2 — Pembangunan SPALD/Tangki Septik Perdesaan

Paket #392: Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 25 KK +Jamban - Desa Bojong Kecamatan Karangtengah. Lokasi Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah. Tahun anggaran 2025, sumber dana DAK, pagu Rp 350.000.000, kontrak Rp 350.000.000 (TPS KSM BOJONG SAUYUNAN).

Sebelum Arumanis: dokumentasi ratusan titik pembangunan sulit dilacak per desa. Sesudah Arumanis: 400 foto dokumentasi terpetakan pada satu paket pekerjaan, 36 penerima manfaat tercatat, dan progres dapat ditelusuri per sub-kegiatan sanitasi—menunjukkan skala adopsi sistem untuk program berbasis masyarakat.

Keunggulan dan Kebaharuan

Keunggulan utama Arumanis dibanding sistem sejenis terletak pada fokus pemantauan pekerjaan konstruksi SPAM perdesaan dan sanitasi (khususnya air limbah) dalam satu aplikasi, bukan hanya pencatatan aset statis. Sistem konvensional kerap memisahkan data proyek, data SPAM, dan data sanitasi; Arumanis menghubungkan ketiganya.

Kebaharuan meliputi penyajian capaian SPM terbuka per desa, penandaan tingkat kelengkapan data, keterkaitan data unit SPAM nasional SIMSPAM dan unit sanitasi nasional SIINSAN, dokumentasi foto berlokasi, hak akses berbeda per peran pengguna, serta penggabungan data historis multi-sumber sejak 2017.

Ketersediaan SDM Pengelola

Penyelenggaraan melibatkan koordinator program kegiatan, operator data, pengembang sistem, dan jaringan pengawas lapangan. Bukti adopsi per 29 Juni 2026: 29 pengawas aktif di 33 lokasi; 558 pekerjaan dan 6.453 dokumentasi foto menandakan sistem dipakai untuk input lapangan.

Risiko dan Mitigasi

Risiko sinkronisasi data: angka antar sumber belum sepenuhnya selaras—mitigasi pemeriksaan triwulanan, penandaan sumber, dan keterbukaan catatan data. Risiko kesalahan input manual: mitigasi formulir terstandar, format impor berkas, dan jejak perubahan data. Risiko kurangnya kebiasaan pengawas: mitigasi alur laporan mingguan, pengingat otomatis, dan pantauan kelengkapan laporan.

Tahapan Inovasi

(1) Operator/koordinator dinas membuka aplikasi Arumanis untuk mengelola kegiatan, kontrak, dan data SPAM/sanitasi. (2) Pengawas lapangan menggunakan akun yang tersedia untuk mengisi progres mingguan, mengunggah foto lokasi, dan laporan anggaran fisik. (3) Masyarakat membuka halaman peta capaian SPM per desa. (4) Data langsung tersimpan dan tampilan ringkasan diperbarui untuk evaluasi program kegiatan.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan

Tujuan inovasi diarahkan pada terwujudnya pemantauan pekerjaan konstruksi SPAM perdesaan dan sanitasi (khususnya air limbah) yang terukur, disertai kemampuan menyajikan data terkini. Target: (1) seluruh paket aktif terpantau (558 pekerjaan tercatat); (2) progres fisik minimal mingguan; (3) dokumentasi foto ≥90% paket aktif; (4) penyelarasan data historis 2017–sekarang selisih antarsumber di bawah 5%; (5) ringkasan capaian 360 desa diperbarui langsung; (6) publikasi capaian SPM dapat diakses masyarakat tanpa pendaftaran.

Manfaat

Bagi penyelenggara program: deviasi fisik/keuangan teridentifikasi lebih awal; evaluasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) air minum (13,25%) dan sanitasi (1,90%); anggaran terpetakan. Bagi pengawas: alur kerja terstruktur dalam satu aplikasi. Bagi masyarakat: capaian per desa dapat dicek kapan saja tanpa ke kantor dinas. Manfaat menjangkau pendataan 2.535.002 jiwa penduduk di 32 kecamatan.

BAGIAN III :  IMPLEMENTASI DAN KEBERLANJUTAN INOVASI

Sumber Daya Pendukung

Anggaran

Sumber anggaran program yang terpetakan dalam Arumanis bersumber dari APBD Kabupaten Cianjur dan transfer pemerintah pusat, dengan rincian kegiatan: DAK (3 kegiatan), APBD (10 kegiatan), DAU (4 kegiatan), PAD (3 kegiatan). Nilai program terintegrasi: air minum Rp 91,47 miliar, sanitasi Rp 63,30 miliar, pekerjaan konstruksi Rp 95,28 miliar (466 kontrak), pengawasan Rp 14,46 miliar. Total pagu kegiatan tercatat Rp 33,92 miliar pada 20 kegiatan aktif.

Pengembangan dan pengoperasian aplikasi Arumanis didukung kombinasi: (a) kontribusi inisiator dan tim pengembang pada tahap perancangan–uji coba (2023–2024); (b) adopsi operasional oleh DPKP Kabupaten Cianjur sejak 2025 melalui anggaran program air minum dan sanitasi; (c) infrastruktur server dan jasa pendukung aplikasi. Tidak memerlukan hibah terpisah untuk kelangsungan operasional harian karena terintegrasi dengan program dinas.

Sumber Daya Manusia

Tim penyelenggara terdiri atas: (a) Inisiator/koordinator inovasi (Ilham Taufiq)—perancang aplikasi dan koordinasi adopsi; (b) Koordinator program Bidang Air Minum dan Sanitasi DPKP—penanggung jawab kebijakan dan evaluasi capaian; (c) Operator data (2–6 orang)—kompetensi input dan validasi data SPAM, SPM, pekerjaan, serta kontrak; (d) pengembang aplikasi/sistem—kompetensi pemeliharaan aplikasi, integrasi data, dan dukungan teknis; (e) Pengawas lapangan (29 orang di 33 lokasi)—kompetensi pemantauan progres fisik, dokumentasi foto, dan laporan mingguan; (f) Konsultan/TFL dan kontraktor pelaksana—pelaksanaan fisik dan pengawasan kontrak (466 kontrak).

Sarana dan Prasarana

Perangkat keras: komputer dan jaringan internet di kantor Bidang Air Minum dan Sanitasi DPKP untuk operator; telepon/komputer genggam pengawas lapangan untuk dokumentasi pekerjaan; infrastruktur server produksi untuk menyimpan data program. Perangkat lunak: aplikasi Arumanis diakses melalui peramban pada perangkat yang tersedia—tanpa instalasi khusus di setiap laptop. Infrastruktur pendukung: koneksi internet di kantor dinas dan lokasi lapangan, serta penyimpanan data terpusat agar seluruh unit kerja memakai sumber data yang sama.

Teknologi yang Digunakan

Arumanis dibangun sebagai inovasi digital berbasis web dengan arsitektur tiga lapisan: (a) antarmuka pengguna (frontend) untuk operator dinas, pengawas lapangan, dan masyarakat; (b) layanan data (backend/API) untuk validasi, penyimpanan, dan integrasi modul; (c) basis data terpusat untuk menjamin satu sumber kebenaran data program air minum dan sanitasi.

| Lapisan | Teknologi | Fungsi dalam Arumanis |
| --- | --- | --- |
| Antarmuka pengguna | React (SPA) | Tampilan ringkasan pekerjaan, data SPAM/sanitasi, peta capaian, dan fitur pengawasan—responsif di komputer maupun telepon genggam |
| Layanan data | Laravel REST API | Validasi input, manajemen pengguna, penyimpanan pekerjaan/kontrak/foto, perhitungan capaian SPM, dan integrasi modul |
| Basis data | MySQL | Penyimpanan terstruktur data program lintas 360 desa dengan relasi antar tabel |
| Infrastruktur | Server produksi | Menyediakan aplikasi dan API agar dapat diakses pengguna internal dan halaman informasi publik |
| Autentikasi | SSO | Akun untuk operator dinas dan pengawas lapangan di Arumanis dan Panel Pengawasan |

Kemitraan dan Kolaborasi

(1) Pemerintah: Bidang Air Minum dan Sanitasi DPKP Kabupaten Cianjur sebagai mitra adopsi dan pengguna utama; pengawas lapangan (29 orang di 33 lokasi); operator data; kontraktor pelaksana 466 kontrak. (2) Inisiator inovasi (Ilham Taufiq), POKMAS pengelola 364 unit SPAM, aparatur desa di 360 desa, pengguna peta capaian publik. (3) Swasta: konsultan pengawas/TFL dan penyedia jasa pendukung aplikasi. Mekanisme koordinasi: laporan mingguan pengawas melalui aplikasi, pemeriksaan operator, evaluasi bersama melalui tampilan ringkasan data.

Rencana Keberlanjutan (Sustainability Plan)

(1) Sinkronisasi harmonisasi data historis 2017–2025 dari arsip berbagai sumber. (2) Integrasi penuh pekerjaan konstruksi ke unit SPAM dan infrastruktur sanitasi. (3) Verifikasi integrasi data dengan SIMSPAM dan SIINSAN. (4) Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkala. (5) Integrasi dengan perencanaan daerah (Renja/RKPD, RISPAM, RAD PAMSIMAS). Aplikasi sudah berjalan dan terbukti diadopsi 558 pekerjaan serta 6.453 dokumentasi foto.

Rencana Pengembangan 2026–2027

(1) Menyelesaikan harmonisasi data historis 2017–2025 dari arsip eksternal. (2) Menautkan pekerjaan konstruksi ke unit SPAM dan infrastruktur sanitasi secara menyeluruh. (3) Memperluas keterkaitan data unit SPAM/Saniatasi nasional dari semua unit saat ini. (4) Meningkatkan kelengkapan foto berlokasi menuju target >90% paket aktif. (5) Memperkaya data capaian air minum dan sanitasi di desa yang belum berinfrastruktur terpetakan.

BAGIAN IV :  RENCANA KERJA DAN TARGET

Timeline Pelaksanaan

| Tahapan | Waktu-Durasi | Penanggung Jawab | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| Persiapan & perancangan sistem | 2023 | Inisiator | Rancangan aplikasi, fitur inti, uji konsep awal |
| Uji coba internal & pilot lapangan | 2024 | Inisiator | Uji coba fitur pengawasan lapangan, pengisian data awal |
| Implementasi penuh produksi | 2025 – sekarang | Bidang Air Minum dan Sanitasi DPKP + pengawas/konsultan/tfl + operator | 558 pekerjaan terpantau, 29 pengawas aktif |
| Harmonisasi data historis | 2017 – 2025 | Bidang Air Minum dan Sanitasi DPKP + pengawas/konsultan/tfl + operator | 508 catatan capaian SPAM terhimpun |
| Pemantauan & evaluasi berkelanjutan | Berkelanjutan | Bidang Air Minum dan Sanitasi DPKP + pengawas/konsultan/tfl + operator | Ringkasan data terkini, laporan SPM, informasi terbuka masyarakat |

Indikator Keberhasilan

| Indikator | Kondisi awal | Target | Sumber data | Frekuensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paket konstruksi SPAM/sanitasi terpantau | 0 (manual/terpisah) | 558 paket | Aplikasi Arumanis | Mingguan |
| Coverage Standar Pelayanan Minimum (SPM) air minum | Rekapitulasi manual 5–10 hari | 13,25% (53.206 KK) | Data capaian SPAM | Bulanan |
| Coverage Standar Pelayanan Minimum (SPM) sanitasi | Data tidak terintegrasi | 1,90% (9.645 KK) | Data sanitasi + peta publik | Bulanan |
| Dokumentasi foto progres ber-GPS | Foto tersebar di gawai pengawas | ≥90% paket aktif (kondisi awal 6.453 foto) | Fitur pengawasan lapangan | Mingguan |
| Interval laporan pengawas | 2–4 minggu (manual) | Mingguan terstruktur | Fitur pengawasan + statistik kelengkapan | Mingguan |
| Akses publik capaian per desa | Hanya jam kerja kantor | 360 desa via peta publik | Aplikasi Arumanis | Langsung (otomatis) |

BAGIAN V :  PENUTUP

Hasil Inovasi

Hasil penyelenggaraan inovasi Arumanis per 29 Juni 2026 berupa aplikasi digital yang mendukung pemantauan konstruksi dan penyajian data program secara langsung.

Aplikasi Arumanis meliputi tampilan ringkasan pekerjaan, pencatatan kegiatan dan kontrak, data unit SPAM dan Sanitasi, penandaan kelengkapan data, pemberitahuan program, dan fitur pengawasan lapangan terpadu bagi pengawas untuk memantau progres konstruksi, mengunggah dokumentasi, serta menyusun laporan mingguan dengan satu akun yang sama.

Halaman informasi terbuka menampilkan peta capaian SPM dan sanitasi per desa. Data terintegrasi memuat 558 pekerjaan, 364 unit SPAM, 162 infrastruktur sanitasi, 6.453 foto dokumentasi, dan 508 catatan capaian (2009–2026).

Arumanis (Air Minum dan Sanitasi) adalah inovasi digital untuk memantau konstruksi infrastruktur SPAM perdesaan dan sanitasi—khususnya pengelolaan air limbah—serta menyajikan data program secara langsung di Kabupaten Cianjur.

Inovasi ini memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah, pengawas lapangan, dan masyarakat melalui transparansi data, percepatan rekapitulasi, serta pemantauan progres konstruksi yang terukur. Komitmen implementasi ditunjukkan oleh adopsi operasional 29 pengawas/konsultan/tfl aktif, dan dokumentasi 6.453 foto progres. Arumanis layak untuk diterapkan secara berkelanjutan dan menjadi rujukan monitoring program air minum serta sanitasi di Kabupaten Cianjur.

Cianjur, 29 Juni 2026

Inisiator,

ILHAM TAUFIQ

Lampiran Administratif

Alamat publikasi untuk panduan pengguna Arumanis

https://arumanis.cianjur.space/publikasi/arumanis-platform-untuk-monitoring-air-minum-sanitasi-H0cMH

Lampiran Bukti Visual

Cuplikan layar berikut diambil dari lingkungan produksi arumanis per Juni 2026 sebagai bukti visual implementasi inovasi. Gambar melengkapi narasi monitoring konstruksi dan capaian SPM air minum serta sanitasi.

Gambar 1. Dashboard monitoring pekerjaan konstruksi air minum dan sanitasi (arumanis.cianjur.space).

Gambar 2. Peta capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) air minum per desa.

Gambar 3. Peta capaian SPM sanitasi dan air limbah per desa.

Gambar 4. Panel Pengawasan terintegrasi untuk input progress dan dokumentasi lapangan.

Catatan penting: seluruh angka dalam dokumen ini bersumber dari data yang telah dihimpun Arumanis dan masih dalam tahap sinkronisasi dari berbagai sumber. Proses sinkronisasi dan harmonisasi belum selesai sepenuhnya sehingga dapat terdapat ketidaksesuaian, duplikasi, atau kesalahan data. Angka diposisikan sebagai gambaran kondisi terkini, bukan pernyataan final.

Catatan lainnya: dokumen ini dibuat untuk memenuhi syarat administrasi Lomba Invoasi Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2026 revisi ke-3.