STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGGUNAAN APLIKASI ARUMANIS

dan PANEL PENGAWASAN

Air Minum & Sanitasi Kabupaten Cianjur

| Versi dokumen | 1.2 |
| --- | --- |
| Tanggal | 19 Juli 2026 |
| Platform | Arumanis v0.8.0 |
| Total SOP | 65 lembar |
| URL produksi | https://arumanis.cianjurkab.go.id |
| Panel pengawasan | https://arumanis.cianjurkab.go.id/pengawasan |
| Maintainer | ilhamtaufiq |

# Halaman Pengesahan

| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN CIANJUR | Nama SOP : SOP Penggunaan Arumanis & Panel Pengawasan |
| --- | --- |
| BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI | Tgl Pembuatan : 1 Juli 2026 / Revisi : 19 Juli 2026 |
| SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI | Tanggal Revisi : — |
|  | Tanggal Revisi : 19 Juli 2026 |
|  | Tanggal Aktif : 19 Juli 2026 |
|  | Disahkan oleh : Kepala Bidang Air Minum dan Sanitasi |
|  | Tanda Tangan dan Stempel |
| Nama SOP | SOP PENGGUNAAN APLIKASI ARUMANIS DAN PANEL PENGAWASAN |
| Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 3. Peraturan Bupati Cianjur tentang Standar Pelayanan Minimum Air Minum dan Sanitasi. 4. Keputusan Kepala Dinas terkait pembentukan SOP operasional sistem informasi ARUMANIS. | Kualifikasi Pelaksana 1. Memahami tugas dan fungsi Bidang Air Minum dan Sanitasi. 2. Memahami alur kerja aplikasi ARUMANIS (www/bun) dan Panel Pengawasan (www/pengawas). 3. Admin/Operator: mampu mengelola master data, kontrak, dokumentasi, dan akses. 4. Pengawas: mampu mengisi foto ber-GPS, progress, laporan mingguan, dan tiket lapangan. |
| Keterangan 1. Bagian A — Integrasi (SOP-01 s/d SOP-06) 2. Bagian B — Dashboard & Pelaporan Arumanis (SOP-07 s/d SOP-15) 3. Bagian C — Master Data Arumanis (SOP-16 s/d SOP-32) 4. Bagian D — Dokumentasi Arumanis (SOP-33 s/d SOP-37) 5. Bagian E — Publikasi (SOP-38 s/d SOP-39) 6. Bagian F — Akses & Keamanan (SOP-40 s/d SOP-45) 7. Bagian G — Pengaturan (SOP-46 s/d SOP-50) 8. Bagian H — Puspen (SOP-51 s/d SOP-57) 9. Bagian I — Panel Pengawasan (SOP-58 s/d SOP-65) 10. Panduan teknis: docs/user-guide/ dan /docs | Peralatan / Perlengkapan 1. Perangkat komputer / laptop / tablet. 2. Browser Chrome, Firefox, atau Edge versi terbaru. 3. Koneksi internet stabil. 4. Akun APIAMIS aktif (email & password). 5. GPS perangkat (untuk upload foto lapangan). 6. ATK (bila mencetak dokumentasi foto PDF). |
| Peringatan 1. Setiap pengguna wajib menjaga kerahasiaan akun dan password. 2. Data yang diinput harus sesuai kondisi di lapangan; kesalahan menjadi tanggung jawab penginput. 3. Foto dokumentasi wajib memuat koordinat GPS dalam batas desa pekerjaan. 4. Progress mingguan wajib diisi sebelum batas waktu yang ditetapkan unit. 5. Dilarang menambahkan trailer Co-authored-by bot/AI pada commit sistem. | Pencatatan dan Pendataan 1. Database APIAMIS (backend Laravel). 2. Audit Trail di modul /audit-logs (Arumanis). 3. Berkas digital di modul Berkas & Drive 3-zona. 4. Dokumentasi foto slot 0%–100% di Panel Pengawasan. 5. Tiket dan notifikasi sebagai jejak tindak lanjut. |

# Daftar Isi

| No | Lembar | Judul | Route | Aplikasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Halaman Pengesahan | Metadata & pengesahan SOP | — | — |
| 01 | SOP-01 Login & SSO | AKSES & AUTENTIKASI ARUMANIS / PANEL PENGAWASAN | /sign-in | Keduanya |
| 02 | SOP-02 Alur Input Program | ALUR INPUT PROGRAM (KEGIATAN → PEKERJAAN → OUTPUT) | — | www/bun |
| 03 | SOP-03 Alur Kontrak | ALUR KONTRAK & PENYEDIA | — | www/bun |
| 04 | SOP-04 Alur Pengawasan | ALUR PEMANTAUAN LAPANGAN | — | www/pengawas |
| 05 | SOP-05 Penugasan Pengawas | PENUGASAN PENGAWAS | /user-pekerjaan | Keduanya |
| 06 | SOP-06 Manajemen Akses | MANAJEMEN AKSES (RBAC) | — | www/bun |
| 07 | SOP-07 Dashboard | DASHBOARD ARUMANIS | /dashboard | www/bun |
| 08 | SOP-08 Dashboard Eksekutif | DASHBOARD EKSEKUTIF | /executive-dashboard | www/bun |
| 09 | SOP-09 Rekap Progress | REKAP PROGRESS | /progress_rekap | www/bun |
| 10 | SOP-10 Buat Laporan (Kantor) | BUAT LAPORAN KANTOR | /buat-laporan | www/bun |
| 11 | SOP-11 Analisa RAB | ANALISA RAB | /rab-analyzer | www/bun |
| 12 | SOP-12 Tiket & Laporan | TIKET & LAPORAN KANTOR | /tiket | www/bun |
| 13 | SOP-13 Kanban | KANBAN TUGAS | /kanban | www/bun |
| 14 | SOP-14 Pusat Notifikasi | PUSAT NOTIFIKASI | /notifications | www/bun |
| 15 | SOP-15 Asisten AI | ASISTEN AI (AMI) | /chat | www/bun |
| 16 | SOP-16 Program Kegiatan | PROGRAM KEGIATAN | /kegiatan | www/bun |
| 17 | SOP-17 Master Fase | MASTER FASE | /master-fase | www/bun |
| 18 | SOP-18 Kecamatan | DATA KECAMATAN | /kecamatan | www/bun |
| 19 | SOP-19 Desa | DATA DESA | /desa | www/bun |
| 20 | SOP-20 Pekerjaan | PEKERJAAN | /pekerjaan | www/bun |
| 21 | SOP-21 Aset SPAM Unit | ASET & CAPAIAN SPAM UNIT | /spam-unit | www/bun |
| 22 | SOP-22 SPM Sanitasi | SPM SANITASI | /spm-sanitasi | www/bun |
| 23 | SOP-23 Draft Pekerjaan | DRAFT PEKERJAAN | /draft-pekerjaan | www/bun |
| 24 | SOP-24 Penyedia | PENYEDIA / REKANAN | /penyedia | www/bun |
| 25 | SOP-25 Kontrak | PENGUELOLAAN KONTRAK | /kontrak | www/bun |
| 26 | SOP-26 Addendum Kontrak | ADDENDUM KONTRAK | /kontrak-addendums | www/bun |
| 27 | SOP-27 Register Dokumen | REGISTER DOKUMEN PEKERJAAN | /pekerjaan/register | www/bun |
| 28 | SOP-28 Checklist Pekerjaan | CHECKLIST PEKERJAAN | /checklist | www/bun |
| 29 | SOP-29 Post Pekerjaan | POST PEKERJAAN / SERAH TERIMA | /post-pekerjaan | www/bun |
| 30 | SOP-30 Output | OUTPUT PEKERJAAN | /output | www/bun |
| 31 | SOP-31 Penerima | PENERIMA MANFAAT | /penerima | www/bun |
| 32 | SOP-32 Master Pengawas | MASTER PENGAWAS | /pengawas | www/bun |
| 33 | SOP-33 Panduan Pengguna | PANDUAN PENGGUNA IN-APP | /panduan | www/bun |
| 34 | SOP-34 Foto Dokumentasi | FOTO DOKUMENTASI (KANTOR) | /foto | www/bun |
| 35 | SOP-35 Peta Progress | PETA PROGRESS | /map | www/bun |
| 36 | SOP-36 Simulasi Jaringan | SIMULASI JARINGAN PIPA | /simulation | www/bun |
| 37 | SOP-37 Berkas Digital | BERKAS & DRIVE 3-ZONA | /berkas | www/bun |
| 38 | SOP-38 Manajemen Publikasi | MANAJEMEN PUBLIKASI | /manajemen-publikasi | www/bun |
| 39 | SOP-39 Komentar Publikasi | MODERASI KOMENTAR PUBLIKASI | /manajemen-publikasi/komentar | www/bun |
| 40 | SOP-40 Users | PENGELOLAAN USERS | /users | www/bun |
| 41 | SOP-41 Roles | PENGELOLAAN ROLES | /roles | www/bun |
| 42 | SOP-42 Permissions | PENGELOLAAN PERMISSIONS | /permissions | www/bun |
| 43 | SOP-43 Route Permissions | ROUTE PERMISSIONS | /route-permissions | www/bun |
| 44 | SOP-44 Kegiatan Role | KEGIATAN ROLE | /kegiatan-role | www/bun |
| 45 | SOP-45 Menu Permissions | MENU PERMISSIONS | /menu-permissions | www/bun |
| 46 | SOP-46 Audit Trail | AUDIT TRAIL | /audit-logs | www/bun |
| 47 | SOP-47 Debug Reporting | DEBUG REPORTING | /error-logs | www/bun |
| 48 | SOP-48 Pengaturan Aplikasi | PENGATURAN APLIKASI | /settings | www/bun |
| 49 | SOP-49 Assign Pekerjaan | ASSIGN PEKERJAAN KE PENGAWAS | /user-pekerjaan | www/bun |
| 50 | SOP-50 Broadcast Notifikasi | BROADCAST NOTIFIKASI | /notifications/broadcast | www/bun |
| 51 | SOP-51 Puspen Dashboard | PUSPEN — DASHBOARD KOMANDO | /puspen | Puspen |
| 52 | SOP-52 Puspen Review Pekerjaan | PUSPEN — REVIEW PEKERJAAN | /puspen/review-pekerjaan | Puspen |
| 53 | SOP-53 Puspen Progress Fisik | PUSPEN — PROGRESS FISIK | /puspen/progress-fisik | Puspen |
| 54 | SOP-54 Puspen KPI Pengawas | PUSPEN — KPI PENGAWAS | /puspen/pengawas-kpi | Puspen |
| 55 | SOP-55 Puspen Sign PDF | PUSPEN — TANDA TANGAN PDF | /puspen/sign-pdf | Puspen |
| 56 | SOP-56 Puspen Organize PDF | PUSPEN — ORGANIZE PDF | /puspen/organize-pdf | Puspen |
| 57 | SOP-57 Puspen Media Sharing | PUSPEN — MEDIA SHARING | /puspen/media-sharing | Puspen |
| 58 | SOP-58 PG Dashboard | PANEL PENGAWASAN — DASHBOARD | /pengawasan/ | www/pengawas |
| 59 | SOP-59 PG Daftar Pekerjaan | PANEL PENGAWASAN — DAFTAR PEKERJAAN | /pengawasan/pekerjaan | www/pengawas |
| 60 | SOP-60 PG Detail Pekerjaan | PANEL PENGAWASAN — DETAIL PEKERJAAN (6 TAB) | /pengawasan/pekerjaan/:id | www/pengawas |
| 61 | SOP-61 PG Buat Laporan | PANEL PENGAWASAN — BUAT LAPORAN MINGGUAN | /pengawasan/buat-laporan | www/pengawas |
| 62 | SOP-62 PG Tiket | PANEL PENGAWASAN — TIKET KENDALA | /pengawasan/tiket | www/pengawas |
| 63 | SOP-63 PG Notifikasi | PANEL PENGAWASAN — NOTIFIKASI | /pengawasan/notifikasi | www/pengawas |
| 64 | SOP-64 PG Profil | PANEL PENGAWASAN — PROFIL PENGAWAS | /pengawasan/profile | www/pengawas |
| 65 | SOP-65 PG Panduan | PANEL PENGAWASAN — PANDUAN IN-APP | /pengawasan/panduan | www/pengawas |

Legenda: Kotak biru/merah = proses · Belah ketupat hijau = keputusan · Garis biru + panah = alur · Garis putus-putus = loop Tidak

## Bagian: Integrasi

## SOP-01 Login & SSO

| LAMPIRAN I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN AKSES & AUTENTIKASI ARUMANIS / PANEL PENGAWASAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /sign-in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Pengguna membuka URL Arumanis di browser terbaru. |  |  |  |  | Browser terbaru | ± 2 menit | /sign-in |  |
| 2. | Masukkan email & password APIAMIS → Sign In. |  |  |  |  | Akun aktif | ± 1 menit | Sesi cookie |  |
| 3. | Validasi kredensial via BFF → APIAMIS. |  |  |  |  | Kredensial benar | Real-time | Token valid | Ulangi bila Tidak |
| 4. | Routing role: kantor → dashboard; pengawas → SSO. |  |  |  |  | Role terdaftar | Real-time | Halaman tujuan |  |
| 5. | SSO pengawas: /pengawasan/login?token. |  |  |  |  | Token valid | ± 30 dtk | /pengawasan/ |  |
| 6. | Logout via menu profil. |  |  |  |  | — | ± 1 menit | Sesi berakhir |  |

## SOP-02 Alur Input Program

| LAMPIRAN II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN ALUR INPUT PROGRAM (KEGIATAN → PEKERJAAN → OUTPUT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Input kegiatan di /kegiatan. |  |  |  |  | Pagu & TA | ± 15 mnt | Master kegiatan |  |
| 2. | Input pekerjaan di /pekerjaan. |  |  |  |  | Wilayah desa | ± 15 mnt | Pekerjaan aktif |  |
| 3. | Input output & penerima. |  |  |  |  | RAB | ± 20 mnt | Komponen lengkap |  |
| 4. | Upload berkas/foto awal. |  |  |  |  | File digital | ± 15 mnt | Berkas terunggah |  |
| 5. | Verifikasi data quality dashboard. |  |  |  |  | Dashboard | ± 5 mnt | Siap kontrak | Perbaiki bila Tidak |

## SOP-03 Alur Kontrak

| LAMPIRAN III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN ALUR KONTRAK & PENYEDIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Pastikan pekerjaan & penyedia ada. |  |  |  |  | Master data | ± 10 mnt | Induk siap |  |
| 2. | Buat kontrak di /kontrak. |  |  |  |  | Nilai & tanggal | ± 20 mnt | Kontrak aktif |  |
| 3. | Addendum bila perlu. |  |  |  |  | Register | Sesuai kebutuhan | Dokumen sinkron |  |
| 4. | Assign pengawas & verifikasi. |  |  |  |  | /user-pekerjaan | ± 10 mnt | Siap lapangan |  |

## SOP-04 Alur Pengawasan

| LAMPIRAN IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN ALUR PEMANTAUAN LAPANGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | SSO login → dashboard pengawasan. |  |  |  |  | Penugasan aktif | ± 2 mnt | KPI tampil |  |
| 2. | Kelola penerima, foto GPS, progress. |  |  |  |  | GPS & slot foto | Per kunjungan | Matriks terisi |  |
| 3. | Buat laporan mingguan. |  |  |  |  | Form progress | Mingguan | Deviasi update |  |
| 4. | Tiket kendala bila ada. |  |  |  |  | Modul tiket | Sesuai kejadian | Tiket / selesai |  |
| 5. | Sinkron ke Arumanis via APIAMIS. |  |  |  |  | API aktif | Real-time | Data kantor = lapangan |  |

## SOP-05 Penugasan Pengawas

| LAMPIRAN V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN PENUGASAN PENGAWAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /user-pekerjaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Master /pengawas (NIP benar). |  |  |  |  | Data NIP | ± 10 mnt | Pengawas valid |  |
| 2. | Role pengawas di /users. |  |  |  |  | RBAC | ± 5 mnt | Role aktif |  |
| 3. | Assign /user-pekerjaan. |  |  |  |  | Daftar paket | ± 15 mnt | Paket muncul | Wajib |
| 4. | Uji login pengawas: paket tampil? |  |  |  |  | Uji SSO | ± 5 mnt | Penugasan efektif |  |

## SOP-06 Manajemen Akses

| LAMPIRAN VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN MANAJEMEN AKSES (RBAC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Kelola /roles & /permissions. |  |  |  |  | Modul RBAC | ± 15 mnt | Role siap |  |
| 2. | Atur /route-permissions & /menu-permissions. |  |  |  |  | Daftar route | ± 20 mnt | Menu terkontrol |  |
| 3. | Uji login per role. |  |  |  |  | Akun uji | ± 10 mnt | Hak akses benar |  |

## Bagian: Dashboard

## SOP-07 Dashboard

| LAMPIRAN VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN DASHBOARD ARUMANIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /dashboard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login → buka /dashboard. |  |  |  |  | Hak akses Dashboard | ± 2 menit | Halaman modul |  |
| 2. | Pilih tahun anggaran & filter kecamatan pada widget. |  |  |  |  | Data induk tersedia | ± 3 menit | Data terfilter |  |
| 3. | Baca card statistik, grafik capaian, dan data quality. |  |  |  |  | — | ± 10 mnt | Insight / ringkasan |  |
| 4. | Export atau tindak lanjut bila diperlukan. |  |  |  |  | — | Sesuai kebutuhan | Laporan / keputusan |  |

## Bagian: Dashboard Eksekutif

## SOP-08 Dashboard Eksekutif

| LAMPIRAN VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN DASHBOARD EKSEKUTIF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /executive-dashboard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login → buka /executive-dashboard. |  |  |  |  | Hak akses Dashboard Eksekutif | ± 2 menit | Halaman modul |  |
| 2. | Atur filter tahun / wilayah / pencarian. |  |  |  |  | Data induk tersedia | ± 3 menit | Data terfilter |  |
| 3. | Baca metrik, grafik, atau detail record. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Insight / ringkasan |  |
| 4. | Export atau tindak lanjut bila diperlukan. |  |  |  |  | — | Sesuai kebutuhan | Laporan / keputusan |  |

## Bagian: Rekap Progress

## SOP-09 Rekap Progress

| LAMPIRAN IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN REKAP PROGRESS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /progress_rekap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login → buka /progress_rekap. |  |  |  |  | Hak akses Rekap Progress | ± 2 menit | Halaman modul |  |
| 2. | Atur filter tahun / wilayah / pencarian. |  |  |  |  | Data induk tersedia | ± 3 menit | Data terfilter |  |
| 3. | Export rekap progress fisik/keuangan per pekerjaan. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Insight / ringkasan |  |
| 4. | Export atau tindak lanjut bila diperlukan. |  |  |  |  | — | Sesuai kebutuhan | Laporan / keputusan |  |

## Bagian: Buat Laporan

## SOP-10 Buat Laporan (Kantor)

| LAMPIRAN X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN BUAT LAPORAN KANTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /buat-laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Buka /buat-laporan → pilih pekerjaan. |  |  |  |  | Pekerjaan aktif | ± 5 mnt | Form laporan |  |
| 2. | Isi rencana & realisasi minggu aktif. |  |  |  |  | RAB progress | ± 20 mnt | Angka terisi |  |
| 3. | Simpan → sinkron ke Puspen/pengawas. |  |  |  |  | API progress | Real-time | Laporan tersimpan |  |
| 4. | Verifikasi di /progress_rekap. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Rekap konsisten |  |

## Bagian: Analisa RAB

## SOP-11 Analisa RAB

| LAMPIRAN XI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN ANALISA RAB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /rab-analyzer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login → buka /rab-analyzer. |  |  |  |  | Hak akses Analisa RAB | ± 2 menit | Halaman modul |  |
| 2. | Atur filter tahun / wilayah / pencarian. |  |  |  |  | Data induk tersedia | ± 3 menit | Data terfilter |  |
| 3. | Upload/ pilih RAB → jalankan analisa → review deviasi. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Insight / ringkasan |  |
| 4. | Export atau tindak lanjut bila diperlukan. |  |  |  |  | — | Sesuai kebutuhan | Laporan / keputusan |  |

## Bagian: Tiket

## SOP-12 Tiket & Laporan

| LAMPIRAN XII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN TIKET & LAPORAN KANTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /tiket |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Buka /tiket → lihat daftar tiket. |  |  |  |  | Hak akses tiket | ± 3 mnt | Daftar tiket |  |
| 2. | Buat tiket baru atau buka detail. |  |  |  |  | Deskripsi kendala | ± 10 mnt | Tiket terbuka |  |
| 3. | Tanggapi / ubah status / komentar. |  |  |  |  | Workflow status | Sesuai SLA | Status terupdate |  |
| 4. | Tutup tiket bila selesai. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Tiket closed |  |

## Bagian: Kanban

## SOP-13 Kanban

| LAMPIRAN XIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN KANBAN TUGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /kanban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login → buka /kanban. |  |  |  |  | Hak akses Kanban | ± 2 menit | Halaman modul |  |
| 2. | Atur filter tahun / wilayah / pencarian. |  |  |  |  | Data induk tersedia | ± 3 menit | Data terfilter |  |
| 3. | Geser kartu antar kolom status → update progres tugas. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Insight / ringkasan |  |
| 4. | Export atau tindak lanjut bila diperlukan. |  |  |  |  | — | Sesuai kebutuhan | Laporan / keputusan |  |

## Bagian: Notifikasi

## SOP-14 Pusat Notifikasi

| LAMPIRAN XIV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN PUSAT NOTIFIKASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /notifications |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Buka /notifications. |  |  |  |  | Login aktif | ± 1 mnt | Riwayat notifikasi |  |
| 2. | Baca & tandai sudah dibaca. |  |  |  |  | — | Harian | Inbox bersih |  |
| 3. | Klik notifikasi → navigasi ke modul terkait. |  |  |  |  | Link valid | ± 2 mnt | Tindak lanjut |  |

## Bagian: Asisten AI

## SOP-15 Asisten AI

| LAMPIRAN XV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN ASISTEN AI (AMI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /chat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Buka /chat (Asisten AI). |  |  |  |  | Fitur AI aktif | ± 1 mnt | Panel chat |  |
| 2. | Ajukan pertanyaan terkait data/program. |  |  |  |  | Konteks jelas | ± 5 mnt | Jawaban AI |  |
| 3. | Verifikasi jawaban dengan data resmi modul. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Keputusan valid | Janganandalkan AI untuk data final |

## Bagian: Kegiatan

## SOP-16 Program Kegiatan

| LAMPIRAN XVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login Arumanis → buka /kegiatan (Kegiatan). |  |  |  |  | Hak akses menu Kegiatan | ± 2 menit | Daftar/data tampil |  |
| 2. | Tambah kegiatan: nama, kode, sumber dana, pagu, TA. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi |  |
| 3. | Cek kode unik & pagu > 0. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak |
| 4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses |  |
| 5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar |  |

## Bagian: Master Fase

## SOP-17 Master Fase

| LAMPIRAN XVII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN MASTER FASE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /master-fase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login Arumanis → buka /master-fase (Master Fase). |  |  |  |  | Hak akses menu Master Fase | ± 2 menit | Daftar/data tampil |  |
| 2. | Tambah/edit fase pekerjaan. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi |  |
| 3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak |
| 4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses |  |
| 5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar |  |

## Bagian: Kecamatan

## SOP-18 Kecamatan

| LAMPIRAN XVIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN DATA KECAMATAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /kecamatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login Arumanis → buka /kecamatan (Kecamatan). |  |  |  |  | Hak akses menu Kecamatan | ± 2 menit | Daftar/data tampil |  |
| 2. | Kelola data kecamatan & kode wilayah. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi |  |
| 3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak |
| 4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses |  |
| 5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar |  |

## Bagian: Desa

## SOP-19 Desa

| LAMPIRAN XIX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN DATA DESA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login Arumanis → buka /desa (Desa). |  |  |  |  | Hak akses menu Desa | ± 2 menit | Daftar/data tampil |  |
| 2. | Tambah/edit desa: kecamatan, kode, koordinat geo-fencing. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi |  |
| 3. | Koordinat desa valid untuk validasi GPS foto. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak |
| 4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses |  |
| 5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar |  |

## Bagian: Pekerjaan

## SOP-20 Pekerjaan

| LAMPIRAN XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN PEKERJAAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /pekerjaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login Arumanis → buka /pekerjaan (Pekerjaan). |  |  |  |  | Hak akses menu Pekerjaan | ± 2 menit | Daftar/data tampil |  |
| 2. | Tambah pekerjaan: kegiatan, kecamatan, desa, pagu, fase. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi |  |
| 3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak |
| 4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses |  |
| 5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar |  |

## Bagian: SPAM Unit

## SOP-21 Aset SPAM Unit

| LAMPIRAN XXI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN ASET & CAPAIAN SPAM UNIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /spam-unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login Arumanis → buka /spam-unit (SPAM Unit). |  |  |  |  | Hak akses menu SPAM Unit | ± 2 menit | Daftar/data tampil |  |
| 2. | Input unit SPAM, kapasitas, dan capaian SPM air minum. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi |  |
| 3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak |
| 4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses |  |
| 5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar |  |

## Bagian: SPM Sanitasi

## SOP-22 SPM Sanitasi

| LAMPIRAN XXII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN SPM SANITASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /spm-sanitasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login Arumanis → buka /spm-sanitasi (SPM Sanitasi). |  |  |  |  | Hak akses menu SPM Sanitasi | ± 2 menit | Daftar/data tampil |  |
| 2. | Input capaian indikator sanitasi per wilayah. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi |  |
| 3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak |
| 4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses |  |
| 5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar |  |

## Bagian: Draft Pekerjaan

## SOP-23 Draft Pekerjaan

| LAMPIRAN XXIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN DRAFT PEKERJAAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /draft-pekerjaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Buka /draft-pekerjaan. |  |  |  |  | Hak akses | ± 3 mnt | Daftar draft |  |
| 2. | Lengkapi draft → submit untuk review. |  |  |  |  | Field wajib | ± 20 mnt | Draft lengkap |  |
| 3. | Admin review & publish ke pekerjaan aktif. |  |  |  |  | Checklist | ± 10 mnt | Pekerjaan aktif / revisi |  |

## Bagian: Penyedia

## SOP-24 Penyedia

| LAMPIRAN XXIV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN PENYEDIA / REKANAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /penyedia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login Arumanis → buka /penyedia (Penyedia). |  |  |  |  | Hak akses menu Penyedia | ± 2 menit | Daftar/data tampil |  |
| 2. | Tambah penyedia: nama, NPWP, kontak. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi |  |
| 3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak |
| 4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses |  |
| 5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar |  |

## Bagian: Kontrak

## SOP-25 Kontrak

| LAMPIRAN XXV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN PENGUELOLAAN KONTRAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /kontrak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login Arumanis → buka /kontrak (Kontrak). |  |  |  |  | Hak akses menu Kontrak | ± 2 menit | Daftar/data tampil |  |
| 2. | Buat kontrak: pekerjaan, penyedia, nilai, tanggal. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi |  |
| 3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak |
| 4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses |  |
| 5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar |  |

## Bagian: Addendum

## SOP-26 Addendum Kontrak

| LAMPIRAN XXVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN ADDENDUM KONTRAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /kontrak-addendums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login Arumanis → buka /kontrak-addendums (Addendum). |  |  |  |  | Hak akses menu Addendum | ± 2 menit | Daftar/data tampil |  |
| 2. | Buat addendum terkait kontrak induk. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi |  |
| 3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak |
| 4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses |  |
| 5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar |  |

## Bagian: Register Dokumen

## SOP-27 Register Dokumen

| LAMPIRAN XXVII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN REGISTER DOKUMEN PEKERJAAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /pekerjaan/register |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Buka /pekerjaan/register. |  |  |  |  | Pekerjaan aktif | ± 5 mnt | Daftar register |  |
| 2. | Centang kelengkapan dokumen per item. |  |  |  |  | Template dokumen | ± 15 mnt | Status kelengkapan |  |
| 3. | Upload dokumen yang belum ada di /berkas. |  |  |  |  | File PDF/image | ± 15 mnt | Register lengkap |  |
| 4. | Admin verifikasi register final. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Siap audit |  |

## Bagian: Checklist

## SOP-28 Checklist Pekerjaan

| LAMPIRAN XXVIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN CHECKLIST PEKERJAAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /checklist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Buka /checklist → pilih pekerjaan. |  |  |  |  | Pekerjaan aktif | ± 5 mnt | Form checklist |  |
| 2. | Isi item checklist tahap pelaksanaan. |  |  |  |  | Template checklist | ± 15 mnt | Checklist terisi |  |
| 3. | Simpan & verifikasi kelengkapan. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Checklist final |  |

## Bagian: Post Pekerjaan

## SOP-29 Post Pekerjaan

| LAMPIRAN XXIX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN POST PEKERJAAN / SERAH TERIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /post-pekerjaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Buka /post-pekerjaan. |  |  |  |  | Pekerjaan selesai | ± 5 mnt | Daftar post |  |
| 2. | Isi data serah terima & dokumentasi akhir. |  |  |  |  | Foto 100% | ± 30 mnt | Post terisi |  |
| 3. | Admin approve post pekerjaan. |  |  |  |  | Review dokumen | ± 15 mnt | Pekerjaan closed |  |

## Bagian: Output

## SOP-30 Output

| LAMPIRAN XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN OUTPUT PEKERJAAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /output |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login Arumanis → buka /output (Output). |  |  |  |  | Hak akses menu Output | ± 2 menit | Daftar/data tampil |  |
| 2. | Tambah komponen output per pekerjaan. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi |  |
| 3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak |
| 4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses |  |
| 5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar |  |

## Bagian: Penerima

## SOP-31 Penerima

| LAMPIRAN XXXI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN PENERIMA MANFAAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /penerima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login Arumanis → buka /penerima (Penerima). |  |  |  |  | Hak akses menu Penerima | ± 2 menit | Daftar/data tampil |  |
| 2. | Tambah penerima individu/komunal: jiwa, NIK, output. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi |  |
| 3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak |
| 4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses |  |
| 5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar |  |

## Bagian: Pengawas

## SOP-32 Master Pengawas

| LAMPIRAN XXXII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN MASTER PENGAWAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /pengawas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login Arumanis → buka /pengawas (Pengawas). |  |  |  |  | Hak akses menu Pengawas | ± 2 menit | Daftar/data tampil |  |
| 2. | Tambah pengawas: NIP, nama, kontak. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi |  |
| 3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak |
| 4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses |  |
| 5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar |  |

## Bagian: Panduan

## SOP-33 Panduan Pengguna

| LAMPIRAN XXXIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN PANDUAN PENGGUNA IN-APP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /panduan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login → buka /panduan. |  |  |  |  | Hak akses Panduan | ± 2 menit | Halaman modul |  |
| 2. | Atur filter tahun / wilayah / pencarian. |  |  |  |  | Data induk tersedia | ± 3 menit | Data terfilter |  |
| 3. | Navigasi topik panduan & buka tautan modul terkait. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Insight / ringkasan |  |
| 4. | Export atau tindak lanjut bila diperlukan. |  |  |  |  | — | Sesuai kebutuhan | Laporan / keputusan |  |

## Bagian: Foto

## SOP-34 Foto Dokumentasi

| LAMPIRAN XXXIV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN FOTO DOKUMENTASI (KANTOR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /foto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Buka /foto → filter pekerjaan/output. |  |  |  |  | Pekerjaan aktif | ± 5 mnt | Galeri foto |  |
| 2. | Upload foto slot progress (0–100%). |  |  |  |  | GPS dalam desa | Per slot | Foto tersimpan |  |
| 3. | Validasi geo-fencing sistem. |  |  |  |  | Koordinat desa | Real-time | Foto diterima / ditolak |  |
| 4. | Cetak PDF dokumentasi bila perlu. |  |  |  |  | Popup diizinkan | ± 5 mnt | PDF foto |  |

## Bagian: Peta

## SOP-35 Peta Progress

| LAMPIRAN XXXV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN PETA PROGRESS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login → buka /map. |  |  |  |  | Hak akses Peta | ± 2 menit | Halaman modul |  |
| 2. | Atur filter tahun / wilayah / pencarian. |  |  |  |  | Data induk tersedia | ± 3 menit | Data terfilter |  |
| 3. | Klik marker pekerjaan → lihat progress & navigasi detail. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Insight / ringkasan |  |
| 4. | Export atau tindak lanjut bila diperlukan. |  |  |  |  | — | Sesuai kebutuhan | Laporan / keputusan |  |

## Bagian: Simulasi

## SOP-36 Simulasi Jaringan

| LAMPIRAN XXXVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN SIMULASI JARINGAN PIPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /simulation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login → buka /simulation. |  |  |  |  | Hak akses Simulasi | ± 2 menit | Halaman modul |  |
| 2. | Atur filter tahun / wilayah / pencarian. |  |  |  |  | Data induk tersedia | ± 3 menit | Data terfilter |  |
| 3. | Atur parameter jaringan → jalankan simulasi → analisa hasil. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Insight / ringkasan |  |
| 4. | Export atau tindak lanjut bila diperlukan. |  |  |  |  | — | Sesuai kebutuhan | Laporan / keputusan |  |

## Bagian: Berkas

## SOP-37 Berkas Digital

| LAMPIRAN XXXVII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN BERKAS & DRIVE 3-ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /berkas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Buka /berkas → pilih pekerjaan/zona. |  |  |  |  | Pekerjaan aktif | ± 5 mnt | Drive berkas |  |
| 2. | Upload dokumen ke zona (kontrak/lapangan/arsip). |  |  |  |  | Format file | ± 10 mnt | File terunggah |  |
| 3. | Preview / download / organize dokumen. |  |  |  |  | — | ± 10 mnt | Berkas rapi |  |
| 4. | Verifikasi kelengkapan register dokumen. |  |  |  |  | Register | ± 5 mnt | Lengkap |  |

## Bagian: Publikasi

## SOP-38 Manajemen Publikasi

| LAMPIRAN XXXVIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN MANAJEMEN PUBLIKASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /manajemen-publikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login Arumanis → buka /manajemen-publikasi (Publikasi). |  |  |  |  | Hak akses menu Publikasi | ± 2 menit | Daftar/data tampil |  |
| 2. | Buat/edit artikel publikasi program. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi |  |
| 3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak |
| 4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses |  |
| 5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar |  |

## SOP-39 Komentar Publikasi

| LAMPIRAN XXXIX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN MODERASI KOMENTAR PUBLIKASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /manajemen-publikasi/komentar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Buka moderasi komentar. |  |  |  |  | Hak publikasi | ± 3 mnt | Daftar komentar |  |
| 2. | Review komentar → approve/hide/delete. |  |  |  |  | Kebijakan moderasi | ± 10 mnt | Komentar ditangani |  |
| 3. | Publikasi tetap sesuai standar. |  |  |  |  | — | — | Halaman publik aman |  |

## Bagian: Users

## SOP-40 Users

| LAMPIRAN XL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN USERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /users |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login Arumanis → buka /users (Users). |  |  |  |  | Hak akses menu Users | ± 2 menit | Daftar/data tampil |  |
| 2. | Tambah/edit user & assign role. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi |  |
| 3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak |
| 4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses |  |
| 5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar |  |

## Bagian: Roles

## SOP-41 Roles

| LAMPIRAN XLI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN ROLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /roles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login Arumanis → buka /roles (Roles). |  |  |  |  | Hak akses menu Roles | ± 2 menit | Daftar/data tampil |  |
| 2. | Buat role & assign permission. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi |  |
| 3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak |
| 4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses |  |
| 5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar |  |

## Bagian: Permissions

## SOP-42 Permissions

| LAMPIRAN XLII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN PERMISSIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /permissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login Arumanis → buka /permissions (Permissions). |  |  |  |  | Hak akses menu Permissions | ± 2 menit | Daftar/data tampil |  |
| 2. | Definisikan permission granular. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi |  |
| 3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak |
| 4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses |  |
| 5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar |  |

## Bagian: Route Permissions

## SOP-43 Route Permissions

| LAMPIRAN XLIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN ROUTE PERMISSIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /route-permissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login Arumanis → buka /route-permissions (Route Permissions). |  |  |  |  | Hak akses menu Route Permissions | ± 2 menit | Daftar/data tampil |  |
| 2. | Mapping route URL ke permission. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi |  |
| 3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak |
| 4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses |  |
| 5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar |  |

## Bagian: Kegiatan Role

## SOP-44 Kegiatan Role

| LAMPIRAN XLIV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN ROLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /kegiatan-role |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login Arumanis → buka /kegiatan-role (Kegiatan Role). |  |  |  |  | Hak akses menu Kegiatan Role | ± 2 menit | Daftar/data tampil |  |
| 2. | Batasi akses user per program kegiatan. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi |  |
| 3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak |
| 4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses |  |
| 5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar |  |

## Bagian: Menu Permissions

## SOP-45 Menu Permissions

| LAMPIRAN XLV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN MENU PERMISSIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /menu-permissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login Arumanis → buka /menu-permissions (Menu Permissions). |  |  |  |  | Hak akses menu Menu Permissions | ± 2 menit | Daftar/data tampil |  |
| 2. | Atur visibilitas menu sidebar per role. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi |  |
| 3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak |
| 4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses |  |
| 5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar |  |

## Bagian: Audit Trail

## SOP-46 Audit Trail

| LAMPIRAN XLVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT TRAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /audit-logs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login → buka /audit-logs. |  |  |  |  | Hak akses Audit Trail | ± 2 menit | Halaman modul |  |
| 2. | Atur filter tahun / wilayah / pencarian. |  |  |  |  | Data induk tersedia | ± 3 menit | Data terfilter |  |
| 3. | Filter log aktivitas user → export untuk audit. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Insight / ringkasan |  |
| 4. | Export atau tindak lanjut bila diperlukan. |  |  |  |  | — | Sesuai kebutuhan | Laporan / keputusan |  |

## Bagian: Error Logs

## SOP-47 Debug Reporting

| LAMPIRAN XLVII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN DEBUG REPORTING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /error-logs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login → buka /error-logs. |  |  |  |  | Hak akses Error Logs | ± 2 menit | Halaman modul |  |
| 2. | Atur filter tahun / wilayah / pencarian. |  |  |  |  | Data induk tersedia | ± 3 menit | Data terfilter |  |
| 3. | Baca metrik, grafik, atau detail record. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Insight / ringkasan |  |
| 4. | Export atau tindak lanjut bila diperlukan. |  |  |  |  | — | Sesuai kebutuhan | Laporan / keputusan |  |

## Bagian: Settings

## SOP-48 Pengaturan Aplikasi

| LAMPIRAN XLVIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN PENGATURAN APLIKASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /settings |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login Arumanis → buka /settings (Settings). |  |  |  |  | Hak akses menu Settings | ± 2 menit | Daftar/data tampil |  |
| 2. | Ubah konfigurasi aplikasi & template email/kontrak. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi |  |
| 3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak |
| 4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses |  |
| 5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar |  |

## Bagian: Assign

## SOP-49 Assign Pekerjaan

| LAMPIRAN XLIX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN ASSIGN PEKERJAAN KE PENGAWAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /user-pekerjaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Buka /user-pekerjaan. |  |  |  |  | User pengawas ada | ± 5 mnt | Form assign |  |
| 2. | Pilih pengawas & centang pekerjaan/paket. |  |  |  |  | Daftar paket | ± 15 mnt | Assign tersimpan |  |
| 3. | Uji tampil di dashboard pengawas. |  |  |  |  | SSO uji | ± 5 mnt | Penugasan OK |  |

## Bagian: Broadcast

## SOP-50 Broadcast Notifikasi

| LAMPIRAN L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN BROADCAST NOTIFIKASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /notifications/broadcast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Buka /notifications/broadcast. |  |  |  |  | Hak admin | ± 3 mnt | Form broadcast |  |
| 2. | Tulis pesan & pilih target role/user. |  |  |  |  | Konten jelas | ± 10 mnt | Preview |  |
| 3. | Kirim → notifikasi masuk ke pengguna. |  |  |  |  | Queue notifikasi | Real-time | Notifikasi terkirim |  |

## Bagian: Puspen

## SOP-51 Puspen Dashboard

| LAMPIRAN LI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — DASHBOARD KOMANDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /puspen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login → buka /puspen. |  |  |  |  | Hak akses Puspen | ± 2 menit | Halaman modul |  |
| 2. | Atur filter tahun / wilayah / pencarian. |  |  |  |  | Data induk tersedia | ± 3 menit | Data terfilter |  |
| 3. | Monitor KPI lintas program & drill-down pekerjaan. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Insight / ringkasan |  |
| 4. | Export atau tindak lanjut bila diperlukan. |  |  |  |  | — | Sesuai kebutuhan | Laporan / keputusan |  |

## SOP-52 Puspen Review Pekerjaan

| LAMPIRAN LII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — REVIEW PEKERJAAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /puspen/review-pekerjaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Buka /puspen/review-pekerjaan. |  |  |  |  | Akses Puspen | ± 5 mnt | Antrian review |  |
| 2. | Buka detail pekerjaan → cek foto/progress/RAB. |  |  |  |  | Data lapangan sync | ± 20 mnt | Catatan review |  |
| 3. | Approve / minta perbaikan ke pengawas. |  |  |  |  | Checklist review | ± 10 mnt | Status review |  |

## SOP-53 Puspen Progress Fisik

| LAMPIRAN LIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — PROGRESS FISIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /puspen/progress-fisik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login → buka /puspen/progress-fisik. |  |  |  |  | Hak akses Progress Fisik | ± 2 menit | Halaman modul |  |
| 2. | Atur filter tahun / wilayah / pencarian. |  |  |  |  | Data induk tersedia | ± 3 menit | Data terfilter |  |
| 3. | Analisa deviasi fisik per pekerjaan & export. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Insight / ringkasan |  |
| 4. | Export atau tindak lanjut bila diperlukan. |  |  |  |  | — | Sesuai kebutuhan | Laporan / keputusan |  |

## Bagian: KPI Pengawas

## SOP-54 Puspen KPI Pengawas

| LAMPIRAN LIV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — KPI PENGAWAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /puspen/pengawas-kpi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login → buka /puspen/pengawas-kpi. |  |  |  |  | Hak akses KPI Pengawas | ± 2 menit | Halaman modul |  |
| 2. | Atur filter tahun / wilayah / pencarian. |  |  |  |  | Data induk tersedia | ± 3 menit | Data terfilter |  |
| 3. | Baca metrik, grafik, atau detail record. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Insight / ringkasan |  |
| 4. | Export atau tindak lanjut bila diperlukan. |  |  |  |  | — | Sesuai kebutuhan | Laporan / keputusan |  |

## Bagian: Puspen

## SOP-55 Puspen Sign PDF

| LAMPIRAN LV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — TANDA TANGAN PDF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /puspen/sign-pdf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Upload PDF ke Sign PDF. |  |  |  |  | File PDF | ± 5 mnt | PDF loaded |  |
| 2. | Letakkan tanda tangan digital. |  |  |  |  | Sertifikat/TTD | ± 10 mnt | PDF signed |  |
| 3. | Download & simpan ke /berkas. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Dokumen arsip |  |

## SOP-56 Puspen Organize PDF

| LAMPIRAN LVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — ORGANIZE PDF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /puspen/organize-pdf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login → buka /puspen/organize-pdf. |  |  |  |  | Hak akses Organize PDF | ± 2 menit | Halaman modul |  |
| 2. | Atur filter tahun / wilayah / pencarian. |  |  |  |  | Data induk tersedia | ± 3 menit | Data terfilter |  |
| 3. | Susun ulang halaman PDF → download. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Insight / ringkasan |  |
| 4. | Export atau tindak lanjut bila diperlukan. |  |  |  |  | — | Sesuai kebutuhan | Laporan / keputusan |  |

## Bagian: Media Sharing

## SOP-57 Puspen Media Sharing

| LAMPIRAN LVII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — MEDIA SHARING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /puspen/media-sharing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Login → buka /puspen/media-sharing. |  |  |  |  | Hak akses Media Sharing | ± 2 menit | Halaman modul |  |
| 2. | Atur filter tahun / wilayah / pencarian. |  |  |  |  | Data induk tersedia | ± 3 menit | Data terfilter |  |
| 3. | Baca metrik, grafik, atau detail record. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Insight / ringkasan |  |
| 4. | Export atau tindak lanjut bila diperlukan. |  |  |  |  | — | Sesuai kebutuhan | Laporan / keputusan |  |

## Bagian: Panel Pengawasan

## SOP-58 PG Dashboard

| LAMPIRAN LVIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — DASHBOARD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /pengawasan/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | SSO login → dashboard /pengawasan/. |  |  |  |  | Penugasan aktif | ± 2 mnt | KPI & filter |  |
| 2. | Baca KPI, filter paket, buka perlu perhatian. |  |  |  |  | — | Harian | Prioritas paket |  |
| 3. | Navigasi ke pekerjaan / tiket / laporan. |  |  |  |  | — | ± 3 mnt | Modul tujuan |  |

## SOP-59 PG Daftar Pekerjaan

| LAMPIRAN LIX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — DAFTAR PEKERJAAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /pengawasan/pekerjaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Buka /pengawasan/pekerjaan. |  |  |  |  | Assign aktif | ± 2 mnt | Tabel paket |  |
| 2. | Filter & paginasi daftar pekerjaan. |  |  |  |  | — | ± 3 mnt | Paket terfilter |  |
| 3. | Klik baris → buka detail pekerjaan. |  |  |  |  | — | ± 1 mnt | Halaman detail |  |

## SOP-60 PG Detail Pekerjaan

| LAMPIRAN LX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — DETAIL PEKERJAAN (6 TAB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /pengawasan/pekerjaan/:id |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Tab Ringkasan: baca metadata paket & status foto. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Konteks paket |  |
| 2. | Tab Output: kelola komponen output pekerjaan. |  |  |  |  | RAB | ± 15 mnt | Output lengkap |  |
| 3. | Tab Penerima: input individu/komunal, jiwa, NIK. |  |  |  |  | Data penerima | ± 20 mnt | Penerima tercatat |  |
| 4. | Tab Foto: upload slot 0–100% + GPS per output. |  |  |  |  | GPS aktif | Per kunjungan | Matriks foto |  |
| 5. | Tab Progress: estimasi fisik & keuangan mingguan. |  |  |  |  | Form progress | Mingguan | Deviasi update |  |
| 6. | Tab Tiket: buat/lihat tiket terkait paket. |  |  |  |  | Modul tiket | Sesuai kejadian | Tiket / selesai |  |

## SOP-61 PG Buat Laporan

| LAMPIRAN LXI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — BUAT LAPORAN MINGGUAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /pengawasan/buat-laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Buka /pengawasan/buat-laporan → pilih paket. |  |  |  |  | Minggu aktif | ± 5 mnt | Form laporan |  |
| 2. | Isi Rencana & Realisasi per item RAB. |  |  |  |  | Kunjungan lapangan | ± 30 mnt | Angka terisi |  |
| 3. | Simpan → sinkron ke APIAMIS/Arumanis. |  |  |  |  | API aktif | Real-time | Laporan tersimpan |  |
| 4. | Verifikasi di tab Progress pekerjaan. |  |  |  |  | — | ± 3 mnt | Konsisten |  |

## SOP-62 PG Tiket

| LAMPIRAN LXII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — TIKET KENDALA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /pengawasan/tiket |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Buka /pengawasan/tiket. |  |  |  |  | Login SSO | ± 2 mnt | Daftar tiket |  |
| 2. | Buat tiket: judul, deskripsi, paket terkait. |  |  |  |  | Kendala lapangan | ± 10 mnt | Tiket terbuka |  |
| 3. | Pantau komentar & status dari kantor. |  |  |  |  | — | Harian | Tindak lanjut |  |
| 4. | Tutup bila kendala selesai. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Tiket closed |  |

## SOP-63 PG Notifikasi

| LAMPIRAN LXIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — NOTIFIKASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /pengawasan/notifikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Buka /pengawasan/notifikasi atau bell icon. |  |  |  |  | — | ± 1 mnt | Riwayat notif |  |
| 2. | Baca broadcast & deadline dari kantor. |  |  |  |  | — | Harian | Inbox clear |  |
| 3. | Klik notifikasi → navigasi ke modul terkait. |  |  |  |  | Link valid | ± 2 mnt | Tindak lanjut |  |

## SOP-64 PG Profil

| LAMPIRAN LXIV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — PROFIL PENGAWAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /pengawasan/profile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Buka /pengawasan/profile. |  |  |  |  | — | ± 1 mnt | Data user |  |
| 2. | Cek kecocokan NIP dengan master /pengawas. |  |  |  |  | Master pengawas | ± 3 mnt | Profil valid / hubungi admin |  |
| 3. | Logout dari menu profil bila selesai. |  |  |  |  | — | ± 1 mnt | Sesi berakhir |  |

## SOP-65 PG Panduan

| LAMPIRAN LXV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor : .................................... Tanggal : 19 Juli 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — PANDUAN IN-APP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route: /pengawasan/panduan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
|  |  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1. | Buka /pengawasan/panduan. |  |  |  |  | — | ± 1 mnt | Tutorial interaktif |  |
| 2. | Ikuti langkah upload foto, progress, tiket. |  |  |  |  | — | ± 15 mnt | Pemahaman alur |  |
| 3. | Praktikkan di modul pekerjaan. |  |  |  |  | Penugasan aktif | — | Siap operasional |  |

# Lampiran Referensi

| Panduan modul | docs/user-guide/ |
| --- | --- |
| Panel pengawasan | docs/user-guide/pengawas-panel.md |
| Flowchart SVG | docs/sop-flow/ |
| Markdown SOP | docs/SOP-PENGGUNAAN-ARUMANIS.md |
| Regenerasi Word | bun run docs:sop |